План выполнения дипломного проекта на тему
Разработка модуля документооборота для ИС ФДО МГИУ
студента гр. 8362
Дьяченков Андрей Александрович
научный руководитель: Лукьянова Н.В.

№ недели	Описание	Подпись
1 / 06.02 / - / 12.02	Составление плана работ. / Окончательная формулировка темы дипломной работы. / Написание введения к диплому и показ его научному руководителю (2 стр.). / Заливка выполняемого проекта на GitHub. / Показ руководителю диплома и Лукьяновой Н.В. существующую часть проекта (минимум 10%).
2 / 13.02 / - / 19.02	1. Разработка и реализация интерфейса для формирования и редактирования состава учебных групп, с помощью JavaScript. / 2. Разработка и реализация интерфейса для прикрепления учебных классов к курсе дисциплины с помощью JavaScript.
3 / 20.02 / - / 26.02	1. Реализация механизма динамической перезагрузки страниц сайта при выборе пользователем года (будут выводиться только данные за выбранный период).
4 / 27.02 / - / 04.03	1. Работа над пояснительной запиской — введение, глава 1 (25 — 35%).
5 / 05.03 / - / 11.03	1. Реализация интерфейса для просмотров контрактов и генерации печатных версий контрактов.
6 / 12.03 / - / 18.03	1. Доработка моделей «Школьник» и «Контракт» - добавление паспортных данных, данных об ответственном лице. / 2. Реализация механизма запрещающего дублировать / данные школьников.
7 / 19.03 / - / 25.03	1. Доработка механизма аутентификации пользователей. Создание базовой страницы. / 2. Добавление валидаций в систему на уровне моделей.
8 / 26.03 / - / 01.04	1. Работа над пояснительной запиской — глава 1 (50 - 70%), глава 2 (10 — 15%).
9 / 02.04 / - / 08.04	1. Работа над пояснительной запиской — глава 1 (90 - 95%), глава 2 (60 — 65%), глава 3 (25 — 40%).
10 / 09.04 / - / 15.04	1. Реализация механизма отчетности школьников и формирование отчетов для школ. / 2. Формирование механизма генерации печатных версий отчетов.
11 / 16.04 / - / 22.04	1. Работа над пояснительной запиской — дописать главу 2, главы 3 и заключение.
12 / 23.04 / - / 29.04	1. Разработка CSS для всей системы, добавление переключений страниц с помощью Ajax. / 2. Изменение внешнего вида системы, создание карты сайта.
13 / 30.04 / - / 06.05	1. Доработка системы и исправление ошибок, тестирование. / 2. Доработка пояснительной записки, привести в читабельный и приемлемый вид для сдачи.
14 / 07.05 / - / 13.05	1. Доработка выявленных недостатков.
15 / 14.05 / - / 20.05	Написание заключения и приложения к диплому. / Передача готовой пояснительной записки руководителю на чтение. / Сдача готового (рабочего и оттестированного) проекта дипломному руководителю и Лукьяновой Н.В. / Сдача пояснительной записки к курсовой работе дипломному руководителю и Лукьяновой Н.В.